**Jair Lopes Junior**

**João Victor de Oliveira Gomes**

**Mateus Vinicius da Silva**

**Risco negativo**

Causa: questão de saúde.

Risco: interrupção do trabalho

Efeito: atraso na entrega de atividade específica.

**Ação de resposta:** Deixar previsto no orçamento, a possibilidade de contratação de novos funcionários para repor a ausência por questões de saúde.

**Risco negativo**

Causa: criação ou atualização de uma lei.

Risco: replanejamento do projeto.

Efeito: contratação de novos desenvolvedores ou renegociar com o cliente o prazo de entrega.

**Ação de resposta:** Conversar com as partes interessadas no projeto e informar a necessidade de replanejamento devido as adversidades legislativas.

**Risco negativo**

Causa: pedido de criação ou atualização de funcionalidades pelo cliente durante o desenvolvimento.

Risco: atraso na entrega final do projeto.

Efeito: alteração de datas das entregas das atividades e da entrega final.

**Ação de resposta:** Entrar em consenso com as partes interessadas sobre os prazos de entrega devido as alterações no projeto.

**Risco positivo**

Causa: atualização de um recurso a ser utilizado para simplificar a realização de uma atividade.

Risco: adiantar a entrega de uma atividade.

Efeito: realizar uma atividade em menos tempo do que o esperado.

**Ação de resposta:** utilização do novo recurso como forma de simplificar o desenvolvimento de uma atividade.